## Slide 1
拾时
产品全过程复盘
需求收敛、链路演变、问题修复与验证证据
权静岩
个人项目，负责产品设计、规则与验收，AI辅助实现
2026.09 至今 当前可运行版本 v0.8.0-dev
Notes: 这份完整版保留产品主线及逐版本附录。96条版本变更包含功能、规则、文档与修复，不能称为96个Bug。用户访谈和竞品实测尚未开展。
资料口径：用户需求讨论、版本变更记录与项目文档。Git基线5ca9942，资料整理于2026-10-15。

## Slide 2
资料结构与阅读路径
正文解释产品判断，附录逐条保留有记录的变更与专项修复
02
产品主线
先看需求、范围和理解链路，再看交互、稳定性与验证。
逐项修复附录
18个版本阶段的96条变更，另列11项补充闭环修复。每个阶段标注提交与依据。
配套资料
入口集中提供讲解视频、PRD、理解规范、验证记录与版本历史。源码仓库保持私有，访问需授权。
项目资料入口
含原型演示与文档快照
Notes: 二维码对应资料入口，访问受站点权限约束。代码仓库：https://github.com/minor-quan/shishi，目前为私有。资料按版本归档，历史策略可能与现行v0.6规范不同。
资料口径：用户需求讨论、版本变更记录与项目文档。Git基线5ca9942，资料整理于2026-10-15。

## Slide 3
最初需求与样本分析
起点是通知整理的个人场景，证据为初始6张通知及后续自测反馈
03
通知节选
请登录成绩系统，提交全部成绩截图。
截图须全屏并显示本人姓名。
截止：明晚20:00前。
形式：压缩包，命名“学号-姓名”。
节选已概述并去除身份信息。
样本分析不等于用户访谈或市场需求验证。
样本中的结构 | 产生的需求
一个事项与多条细则 | 整件事管理，细则独立展示
仅开始、仅截止或窗口 | 时间节点允许缺省，不补造
相对日期与截图杂讯 | 识别来源、主体和日期依据
没有时间的记录 | 保留为待办或独立笔记
最初假设：减少手工整理和录入步骤，能让用户更愿意保存并处理通知。
Notes: 来源：需求讨论中用户提供的六张校园通知、后续转专业成绩截图通知、PRD第1节。没有调查人数、调研比例或用户留存数据。
资料口径：用户需求讨论、版本变更记录与项目文档。Git基线5ca9942，资料整理于2026-10-15。

## Slide 4
需求收敛与产品边界
用户主动交入信息，应用安静地完成整理和通知
04
日程与笔记分开
日程入口表达整理与安排意图。笔记单独收集文字、图片和网址。
只确认关键歧义
明确内容自动创建。身份、主事项或时间无法判断时才选择或补充。
普通系统通知
保留完成、稍后提醒与必要确认。不加入持续响铃或常驻前台。
整件事状态管理
细则不逐条打勾。整件事完成后撤销未来提醒，划掉通知不等于完成。
首轮先完成文字与图片的核心闭环。语音、完整重复系列、历史事项自动匹配与部分节点先提醒仍未完整交付。
Notes: 来源：需求讨论、PRD第2至4节与信息理解规范v0.6。重复的本次完成与结束系列是已定义的目标模型，不是已验收能力。
资料口径：用户需求讨论、版本变更记录与项目文档。Git基线5ca9942，资料整理于2026-10-15。

## Slide 5
理解规范如何进入产品
规则、模型候选与系统执行分别承担责任
05
层次 | 职责 | 对应产出
产品需求 | 定义目标、场景、状态与验收边界 | PRD与交互原型
理解规范 | 规定主体、细则、时间证据与歧义 | 带稳定ID的规则库
系统提示词与协议 | 要求模型输出事实、原文依据和不确定项 | 结构化候选，不直接给调度结论
本地校验与规划 | 复核日期、来源、状态与提醒优先级 | 提醒计划与必要确认
开发回归 | 检查完整事项状态、数量与时刻 | 文字/图片样本与验证报告
置信度通过可核对的证据与门槛体现，不仅依赖模型自报的百分数。
Notes: 来源：174783a规则库落地、server/understanding-rules.json、understanding-prompt.md、UnderstandingValidator与ReminderPlanner。模型不负责系统权限、完成状态或直接登记提醒。
资料口径：用户需求讨论、版本变更记录与项目文档。Git基线5ca9942，资料整理于2026-10-15。

## Slide 6
解析链路的演变
图片直接调用视觉模型是最终选择，OCR前置方案仅参与讨论
06
阶段 | 文字与图片的处理 | 补充处理与变化原因
早期骨架 | 有限本地提醒，复杂内容保留待解析 | 先跑通保存、提醒与整件事状态
模型接入 | 图片直接视觉模型，复杂文字使用模型 | 结构化候选再由本地校验
必要确认 | 回答与原文分开保存，沿用首次时间 | 减少改写整段原文造成的歧义
后台闭环 | JobScheduler续跑，通知栏反馈与回答 | 用户不必一直停留前台
本地优先迭代 | 常见短句和已知缺失字段在本地完成 | 简单补充无需再次等待模型
Notes: 来源：需求讨论、foundation-v0.1、v0.3、v0.6、v0.7、v0.8。不得将讨论过的OCR方案写成已经上线后又被替换的架构。语音仍为待补齐入口。
资料口径：用户需求讨论、版本变更记录与项目文档。Git基线5ca9942，资料整理于2026-10-15。

## Slide 7
当前理解与提醒链路
简单文字本地优先，图片直接视觉模型，最终共用校验与提醒规划
07
保存输入、首次时间与时区
文字：本地生成候选
图片：视觉模型理解
复杂文字：文字模型
本地统一依据与时间校验
必要确认，补充后先本地重建
生成计划并登记系统提醒
关键歧义
复杂或不支持
明确候选
无时间则保存待办，不强制设置提醒。解析失败保留输入与回答，提供重试。
Notes: 依据：信息理解与提醒规范v0.6第2节。图展示核心分流，确认结果回到本地候选重建，复杂情况仍可由模型处理。没有实现的部分可靠节点先提醒不在图中宣称可用。
资料口径：用户需求讨论、版本变更记录与项目文档。Git基线5ca9942，资料整理于2026-10-15。

## Slide 8
早期交付与提醒策略变化
从能保存、能通知，推进到按事项含义安排
08
节点或阶段 | 历史策略与反馈 | 当前处理
基础版本 | 通知可收到，内容仍是大段原文 | 行动、细则和节点分点展示
会议开始 | 开始前提醒，曾存在本地/远端不一致 | 仅事项开始默认提前30分钟
截止任务 | 曾默认提前1天和2小时，后来收敛 | 明确截止前1小时一次
日期级事项 | 曾用前一日及当日09:00 | 当前当日09:00，保留日期精度
明确提醒指令 | 曾套用事项默认提前量 | 指定提醒时刻优先
规则调整体现真实反馈中的取舍。历史默认值保留在附录，执行以v0.6规范为准。
Notes: 来源：foundation-v0.1、v0.2、v0.4、v0.5、v0.7与v0.8变更记录。基础版本用户反馈界面与通知正常，不等同于后续版本全链路验收。
资料口径：用户需求讨论、版本变更记录与项目文档。Git基线5ca9942，资料整理于2026-10-15。

## Slide 9
云端接入与解析失败定位
把服务连接、模型输出和本地校验错误分开
09
层次 | 出现的问题 | 对应修复
服务配置 | 令牌首尾空白导致鉴权失败 | 保存与请求前清理，设置页测试服务
入口与网络 | 冷启动、短暂503或连接失败 | 有界退避重试，保留输入
上游供应商 | 繁忙、超时、鉴权或额度错误 | 瞬时问题重试，永久错误分类反馈
模型输出 | 截断、格式或依据不连续 | 限制相关转写，一次严格修复
证据兼容 | 完整提前指令句被网关误拒绝 | 统一连续依据校验，保留数值核对
云端网关让手机脱离电脑解析。密钥留在服务端，无常驻服务，失败不伪装成已安排。
Notes: 来源：v0.4.1云部署、v0.4.2诊断、v0.5.1重试与截断修复、v0.8完整提前句依据修复。503可能来自多个层次，不能统称模型识别错误，也不能承诺重试后必定成功。
资料口径：用户需求讨论、版本变更记录与项目文档。Git基线5ca9942，资料整理于2026-10-15。

## Slide 10
时间信息的逐步补齐
提交时间、消息日期、事项时间与提醒时刻具有不同含义
10
触发场景 | 判断与修复 | 边界
9月22日至10月12日，未写年份 | 唯一最近且不超过120天才推定 | 旧日期不滚到下一年
昨天的消息写“明天” | 按可靠消息日期解释 | 状态栏与群名不是时间依据
明晚9点与明天九点 | 前者21:00，后者确认早晚 | 保留中文分钟、半点与刻钟
中午3点、上午15:00 | 只确认矛盾时刻 | 不多问消息日期
24:00、星期、改期与取消 | 核对跨日和最新生效节点 | 预计未定不冒充正式时间
补充和重试沿用首次提交时间；消息来源不明时确认依据，明确的直接指令按当前指令解释。
Notes: 来源：v0.5年份推定、v0.5.1时间边界、v0.6.1中文时段、v0.7.3一致24小时表达、v0.8本地指令语义。完整跨厂商、时区和真机送达仍须验收。
资料口径：用户需求讨论、版本变更记录与项目文档。Git基线5ca9942，资料整理于2026-10-15。

## Slide 11
交互调整与后台闭环
减少前台等待，同时保留必要的状态反馈
11
问题与取舍
逐条确认增加操作，等待模型占用前台。将必要确认改为短问题和选项，允许通知栏直接回答。
后台处理
联网时由系统任务继续整理。完成、失败或需要补充时通知用户，拒绝加急则回退普通任务。
列表与内容
长按多选替代“更多”删除，支持批量处理。独立细则分行展示，底部导航避让手势并居中。
现有交互原型，非真机截图
Notes: 来源：v0.7后台确认与批量，v0.7.2导航安全区，v0.7.3短问题、阅读投影与文字居中。4f217f2与bde823e保留界面预览和待解析状态页面。图为已有原型，不能作为真机效果证明。
资料口径：用户需求讨论、版本变更记录与项目文档。Git基线5ca9942，资料整理于2026-10-15。

## Slide 12
闪退、重复创建与提醒遗漏
一次提交的保存、后台任务与系统调度需要分清状态
12
问题 | 定位与修复 | 验证方式
提交时闪退 | 补齐联网任务权限并保护系统任务登记 | Android运行模拟覆盖登记失败
重复创建 | 防连点，保存成功先记住事项ID | 重复点击、页面重建与保存失败路径
有歧义却无人处理 | 提交前转pending_ai并恢复遗漏任务 | 恢复、后台跳过与任务状态回归
安排状态不明确 | 恢复提醒结果页，展示登记或受限状态 | 结果页、通知及权限组合模拟
旧结果覆盖新事项 | 内容与修订校验，编辑/完成/删除优先 | 旧模型响应与过期通知回归
保存成功与提醒登记成功分别反馈。后续处理失败保留同一事项，允许重试。
Notes: 来源：v0.7.1变更与StabilityTest、WorkflowRegressionTest。ACCESS_NETWORK_STATE是已定位的联网任务异常原因，不把未证明的所有退出记录都称为同一崩溃。早期真机测试中FORCE STOP记录另有边界说明。
资料口径：用户需求讨论、版本变更记录与项目文档。Git基线5ca9942，资料整理于2026-10-15。

## Slide 13
补充信息后仍反复询问
初始6条正反回归有4条失败，修复后6条通过
13
根因类别 | 调整方式
旧问题中的日期和“待定”污染原文判断 | 问题仅作元数据，回答单独保存与读取
更正答案后新旧值累积冲突 | 同一字段使用最新有效回答
模型仍返回unknown或旧歧义 | 本地复核可确定字段并持久化候选
中文星期、分钟、午夜与不确定回答 | 拆分解析、保留分钟、拒绝不确定值
旧通知与任务拒绝导致状态回退 | 通知绑定修订，保存答案并允许重试
真实模型响应最初进入Android时15/16通过。补上“下周一三点”解析后，直连与公网响应的最终规划均16/16通过。
Notes: 来源：docs/stability-validation-2026-10-09.md。该工作区修复未单独打产品版本，随后合入v0.8.0重要解析器迭代。附录逐项列出11项专项修复，不将开发回归当作线上准确率。
资料口径：用户需求讨论、版本变更记录与项目文档。Git基线5ca9942，资料整理于2026-10-15。

## Slide 14
本地优先与提醒意图的修正
常见短句和已知歧义不再默认交给模型
14
输入 | 现行结果
明天下午3点提醒我参加会议 | 次日15:00提醒
明天下午3点参加会议 | 次日14:30提醒，15:00开始
明天下午3点参加会议，提前10分钟提醒我 | 次日14:50提醒
明天九点半提醒我取票 | 本地询问早晚，保留半点
中午3点提醒我打印标签 | 仅确认具体时刻，不问消息日期
原规则曾将指定提醒也按事项提前量处理。新规则区分reminder与start，优先明确指令与原文提前量。
Notes: 来源：v0.7.2原策略、v0.8修正与信息理解规范v0.6。900次电脑JVM核心测量p50约0.17ms、p95约0.31ms，仅说明本地核心开销，不能冒充手机全流程耗时或总体效率提升比例。
资料口径：用户需求讨论、版本变更记录与项目文档。Git基线5ca9942，资料整理于2026-10-15。

## Slide 15
验证方法与目前结果
验收最终状态、提醒数量及触发时刻，不能只看模型返回成功
15
171
Android单元与运行模拟
24
网关与迁移测试
40/40
云端响应在Android最终采用
证据 | 已经确认 | 尚未证明
开发回归 | 29次文字与11次合成图片输入的规划结果 | 独立保留集与真实总体准确率
设备路径 | 早期Android16有限安装、迁移及文字联调 | 新版全链路、休眠及跨厂商到达
产品价值 | 形成可运行版本与可复测问题记录 | 其他用户的采用、留存与节省时间
最新完整记录为2026-10-12，版本v0.8.0-dev。自动运行模拟使用Robolectric API34，11次图片输入来自7张独立合成图。
Notes: 来源：docs/local-parser-validation-2026-10-12.md、docs/device-validation-2026-09-29.md。171项0失败0跳过，服务24项通过，40个响应检查状态、数量与精确时刻。早期真机有限成功与新版尚未完成全面验收分别呈现。
资料口径：用户需求讨论、版本变更记录与项目文档。Git基线5ca9942，资料整理于2026-10-15。

## Slide 16
产品复盘与下一步
个人项目已跑通交付路径，接下来优先验证用户价值
16
保留的判断
默认策略服从明确用户意图。
简单输入也要覆盖歧义。输入来源、消息时间与提醒时间分别记录。
需要补齐的证据
访谈与竞品实测尚未开展。
接下来验证真实采用和整理成本，开发集回归仍不能替代用户价值验证。
计划先做
访谈5至8位同学，比较同一通知的替代处理方式，再邀请3至5位新用户完成操作任务。
再扩大支持
补齐真机锁屏、重启、省电与权限验收，再推进语音、重复系列与多厂商支持。
个人贡献：需求判断、规则与交互设计、验收和迭代推进。AI辅助编码，产品取舍与验收由本人负责。
Notes: 后续人数均为计划，不是已经访谈或试用的人数。来源：项目推进计划、用户明确说明尚未访谈或竞品对比。附录以下开始保留全部版本记录。
资料口径：用户需求讨论、版本变更记录与项目文档。Git基线5ca9942，资料整理于2026-10-15。

## Slide 17
版本记录 prep-v0.1
历史策略按当时版本保留，现行执行以v0.6规范及v0.8.0-dev为准
17
•
建立Git版本管理，统一记录产品文档、设计与未来代码。
•
保存MVP需求和Mermaid链路图基线。
•
归档三栏导航、整件事完成的草图快照。草图仍有演示跳转及早期示例，冲突时以PRD为准。
•
增加密钥、私人样本、构建产物忽略规则及版本管理约定。
•
记录vivo X100s测试机信息、工具链检查和DeepSeek图像能力文档核查。
•
此版本是产品准备基线，无可安装APK，未完成API或真机验证。
依据：CHANGELOG.md，prep-v0.1 — 2026-09-29。提交 10d090b。
Notes: 依据：CHANGELOG.md，prep-v0.1 — 2026-09-29。提交 10d090b。 本页逐条保留该阶段的全部变更，其中包含功能、文档、策略和修复，不把每一条都称为Bug。
资料口径：用户需求讨论、版本变更记录与项目文档。Git基线5ca9942，资料整理于2026-10-15。

## Slide 18
版本记录 prep-v0.2
历史策略按当时版本保留，现行执行以v0.6规范及v0.8.0-dev为准
18
•
PRD改为按产品需求和阶段验收推进，移除个人职业计划及据此设定的短期演示排期。
•
补充用户场景、MVP功能验收与发布评审门槛，以及质量和体验指标统计口径。
•
同步开发准备记录，保持既有功能范围、图片直达视觉模型链路和流程图不变。
•
此版本仍为产品准备基线，尚无可安装APK或已完成的模型/真机验证。
依据：CHANGELOG.md，prep-v0.2 — 2026-09-29。提交 a931101。
Notes: 依据：CHANGELOG.md，prep-v0.2 — 2026-09-29。提交 a931101。 本页逐条保留该阶段的全部变更，其中包含功能、文档、策略和修复，不把每一条都称为Bug。
资料口径：用户需求讨论、版本变更记录与项目文档。Git基线5ca9942，资料整理于2026-10-15。

## Slide 19
版本记录 foundation-v0.1
历史策略按当时版本保留，现行执行以v0.6规范及v0.8.0-dev为准
19
•
新增Kotlin Android项目、Gradle Wrapper和可复现的Windows构建脚本。
•
实现日程/笔记/设置、本地SQLite保存、图片私有保存、笔记搜索与基础编辑、整件事完成/恢复。
•
实现有限的本地明确提醒指令，复杂文本与图片保留待智能解析状态。
•
实现用户指定提醒、通知完成/延后操作、权限状态与未来提醒重新登记。
•
将跨厂商兼容、轻量省电及不依赖后台常驻纳入PRD；补充兼容矩阵，并避免页面返回时重复登记未变化的提醒。
•
实现基础系统分享接收；最终的直接提交交互尚待完善。
•
构建、10项单元测试、Lint通过，生成约0.9MB调试APK；真机与模型尚未验证。
•
尚未实现完整MVP：模型、语音、多节点策略、重复与改期等继续按PRD推进。
依据：CHANGELOG.md，foundation-v0.1 — 2026-09-29。提交 3dddd05。
Notes: 依据：CHANGELOG.md，foundation-v0.1 — 2026-09-29。提交 3dddd05。 本页逐条保留该阶段的全部变更，其中包含功能、文档、策略和修复，不把每一条都称为Bug。
资料口径：用户需求讨论、版本变更记录与项目文档。Git基线5ca9942，资料整理于2026-10-15。

## Slide 20
版本记录 v0.2.0-dev
历史策略按当时版本保留，现行执行以v0.6规范及v0.8.0-dev为准
20
•
增加本地标题/重点句摘录，列表、详情和通知统一使用；原文保留并折叠。
•
保留条件和否定原句，摘要与时间调度相互独立，不把摘录误认为模型理解。
•
保持普通系统通知，无全屏或持续响铃闹钟；没有常驻服务。
•
用户反馈foundation-v0.1在vivo X100s / Android 16界面和通知正常；不代表全面兼容或新版真机
验收。
•
创建GitHub私有仓库minor-quan/shishi，代码及文档通过Git同步，APK使用Release保存。
•
增加里程碑发布脚本，校验工作区、标签、构建及远端main；不覆盖已发布版本。
依据：CHANGELOG.md，v0.2.0-dev — 2026-09-29。提交 b2587a5。
Notes: 依据：CHANGELOG.md，v0.2.0-dev — 2026-09-29。提交 b2587a5。 本页逐条保留该阶段的全部变更，其中包含功能、文档、策略和修复，不把每一条都称为Bug。
资料口径：用户需求讨论、版本变更记录与项目文档。Git基线5ca9942，资料整理于2026-10-15。

## Slide 21
版本记录 v0.3.0-dev
历史策略按当时版本保留，现行执行以v0.6规范及v0.8.0-dev为准
21
•
按PRD理解规范新增模型指令、结构化协议、原文依据校验、Android时间校验。
•
接入DeepSeek文字/图片服务，真实验证三个脱敏文字和一个合成图片样本。
•
新增模型配置同意入口、失败重试、多事项选择及旧响应覆盖保护。
•
SQLite升级保留已有数据，保存提交时间及输入时区；密钥留在受忽略的本机服务配置。
•
开放单节点支持严格日期校验；多节点/截止/活动提前策略仍待开发，明确展示未安排状态。
•
本机网关仅供USB联调，正式HTTPS服务与真机验收未完成。
依据：CHANGELOG.md，v0.3.0-dev — 2026-09-29。提交 167ba68。
Notes: 依据：CHANGELOG.md，v0.3.0-dev — 2026-09-29。提交 167ba68。 本页逐条保留该阶段的全部变更，其中包含功能、文档、策略和修复，不把每一条都称为Bug。
资料口径：用户需求讨论、版本变更记录与项目文档。Git基线5ca9942，资料整理于2026-10-15。

## Slide 22
版本记录 规则体系与推进计划
历史策略按当时版本保留，现行执行以v0.6规范及v0.8.0-dev为准
22
•
将PRD中的信息理解与提醒规范整理为带稳定ID的运行时规则库，每次模型调用随系统提示词发送。
•
明确提示词、结构化协议、本地校验与评测样本的职责，采用可解释门槛决定自动创建或必要确认。
•
增加项目推进计划，按理解引擎、提醒规划、输入闭环、重复状态、独立服务、兼容试用和发布评审排序。
依据：CHANGELOG.md，规则体系与推进计划 — 2026-09-29。提交 174783a。
Notes: 依据：CHANGELOG.md，规则体系与推进计划 — 2026-09-29。提交 174783a。 本页逐条保留该阶段的全部变更，其中包含功能、文档、策略和修复，不把每一条都称为Bug。
资料口径：用户需求讨论、版本变更记录与项目文档。Git基线5ca9942，资料整理于2026-10-15。

## Slide 23
版本记录 v0.4.0-dev
历史策略按当时版本保留，现行执行以v0.6规范及v0.8.0-dev为准
23
•
列表、事项详情和展开后的系统通知统一按要点分行展示行动、细则与时间节点。
•
新增本地提醒规划器：开放时提醒，开始默认提前30分钟，截止默认提前1天和2小时；结束默认不提醒。
•
一条事项可登记多个系统提醒，完成整件事会取消全部未来提醒；通知仍只提供整件事完成和稍后提醒。
•
年份缺失、日期冲突、相对时间依据不足等情况继续进入必要确认，不用猜测时间换取自动化。
•
SQLite升级至版本3并保存提醒计划；升级后自动补齐旧版已结构化但待规划的事项。
•
本轮构建、Android单元测试、Lint及服务端协议/迁移测试通过；新版真机到达结果待用户验证。
依据：CHANGELOG.md，v0.4.0-dev — 2026-09-29。提交 7c8df72。
Notes: 依据：CHANGELOG.md，v0.4.0-dev — 2026-09-29。提交 7c8df72。 本页逐条保留该阶段的全部变更，其中包含功能、文档、策略和修复，不把每一条都称为Bug。
资料口径：用户需求讨论、版本变更记录与项目文档。Git基线5ca9942，资料整理于2026-10-15。

## Slide 24
版本记录 v0.4.1-dev
历史策略按当时版本保留，现行执行以v0.6规范及v0.8.0-dev为准
24
•
将无状态模型网关容器化并部署到既有腾讯云CloudBase Run测试环境，公网HTTPS健康检查、鉴权拒绝和一
次脱敏DeepSeek解析均通过。
•
DeepSeek密钥和网关访问令牌只存在于腾讯云环境变量及Git忽略的本地配置；部署包、Git与APK均不包含
密钥。
•
设置页增加“使用腾讯云测试地址”，只有用户主动选择、填写访问令牌并再次同意保存后才切换；保留本机USB
联调能力。
•
云端最小副本为0、最大副本为1，空闲可缩容，首次请求可能出现冷启动。
•
增加CloudBase Dockerfile、无密钥打包脚本和部署说明；默认测试域名、共享令牌与体验版资源不作为
正式发布架构。
依据：CHANGELOG.md，v0.4.1-dev — 2026-09-30。提交 e6ad4d0。
Notes: 依据：CHANGELOG.md，v0.4.1-dev — 2026-09-30。提交 e6ad4d0。 本页逐条保留该阶段的全部变更，其中包含功能、文档、策略和修复，不把每一条都称为Bug。
资料口径：用户需求讨论、版本变更记录与项目文档。Git基线5ca9942，资料整理于2026-10-15。

## Slide 25
版本记录 v0.4.2-dev
历史策略按当时版本保留，现行执行以v0.6规范及v0.8.0-dev为准
25
•
模型服务令牌在保存和请求前统一去除首尾空白，避免复制换行导致云端鉴权失败。
•
不再把所有远端失败合并成同一句提示；区分令牌、网络、超时、DeepSeek上游及拾时结果校验错误，原文仍
保留。
•
设置页增加“测试模型服务”，仅发送内置脱敏通知，完整验证腾讯云地址、访问令牌、DeepSeek调用和结果解
码。
•
再次确认CloudBase线上服务可成功解析脱敏文字；该修复不改变用户内容的发送条件。
依据：CHANGELOG.md，v0.4.2-dev — 2026-09-30。提交 0467d9f。
Notes: 依据：CHANGELOG.md，v0.4.2-dev — 2026-09-30。提交 0467d9f。 本页逐条保留该阶段的全部变更，其中包含功能、文档、策略和修复，不把每一条都称为Bug。
资料口径：用户需求讨论、版本变更记录与项目文档。Git基线5ca9942，资料整理于2026-10-15。

## Slide 26
版本记录 v0.5.0-dev 1/2
历史策略按当时版本保留，现行执行以v0.6规范及v0.8.0-dev为准
26
•
信息理解规范升级至v0.4：缺少年份时只在用户明确补充，或月日相对提交时间存在唯一且不超过120天的最近
年份时自动推定；旧日期不会滚到下一年。
•
新增TemporalContextResolver，由本地代码复核模型的年份判断、日期合法性、星期冲突、相对时间来源
和过去状态，并在详情显示推定依据。
•
支持只有日期、没有时刻的事项：开放/开始在当日09:00提醒，截止在前一日和当日09:00提醒；09:00仅是
通知策略，不冒充原文截止时刻。
•
图片提示词只转写支撑事项的相关消息，过滤状态栏、群名和上下无关内容，并限制转写长度，降低长截图结果被
截断的概率。
•
对模型输出截断、格式错误和原文依据不连续自动进行一次严格修复重试；重试仍执行相同结构与依据校验，不放
行编造内容。
依据：CHANGELOG.md，v0.5.0-dev — 2026-09-30。提交 f47fd7c。
Notes: 依据：CHANGELOG.md，v0.5.0-dev — 2026-09-30。提交 f47fd7c。 本页逐条保留该阶段的全部变更，其中包含功能、文档、策略和修复，不把每一条都称为Bug。
资料口径：用户需求讨论、版本变更记录与项目文档。Git基线5ca9942，资料整理于2026-10-15。

## Slide 27
版本记录 v0.5.0-dev 2/2
历史策略按当时版本保留，现行执行以v0.6规范及v0.8.0-dev为准
27
•
建立14类脱敏时间模拟集；本地54项测试覆盖冲突年份，DeepSeek文本样本4/4通过，合成图片有无年份补充
及无关内容过滤测试均通过。
依据：CHANGELOG.md，v0.5.0-dev — 2026-09-30。提交 f47fd7c。
Notes: 依据：CHANGELOG.md，v0.5.0-dev — 2026-09-30。提交 f47fd7c。 本页逐条保留该阶段的全部变更，其中包含功能、文档、策略和修复，不把每一条都称为Bug。
资料口径：用户需求讨论、版本变更记录与项目文档。Git基线5ca9942，资料整理于2026-10-15。

## Slide 28
版本记录 v0.5.1-dev
历史策略按当时版本保留，现行执行以v0.6规范及v0.8.0-dev为准
28
•
信息理解规范升级至v0.5：明确可办理窗口与到场事件的节点语义，补充相对星期、24:00与模糊午夜、月底、
日常开放时段、改期、取消和延期规则。
•
可执行开发集扩充为33个文本和11张合成图片，加入界面噪声、消息日期分隔线、附件干扰、遮挡、多事项、改
期和取消等场景；真实DeepSeek开发集回归通过。
•
本地时间解析器支持带消息日期依据的本周/下周表达、常见数字日期、同月省略范围、多个端点和24:00；明确
取消的通知不会因旧时间触发补充要求。
•
CloudBase连接尚未获得HTTP响应或入口直接返回429/502/503/504时，Android最多退避重试三次；网
关对DeepSeek瞬时HTTP和网络错误有界重试，并区分鉴权、额度、请求、繁忙和超时。
•
图片请求使用高细节模式，模型输出上限提高并限制相关转写长度，降低长图输出不完整概率；严格原文依据校验
保持不变。
依据：CHANGELOG.md，v0.5.1-dev — 2026-10-06。提交 f9bd381。
Notes: 依据：CHANGELOG.md，v0.5.1-dev — 2026-10-06。提交 f9bd381。 本页逐条保留该阶段的全部变更，其中包含功能、文档、策略和修复，不把每一条都称为Bug。
资料口径：用户需求讨论、版本变更记录与项目文档。Git基线5ca9942，资料整理于2026-10-15。

## Slide 29
版本记录 v0.6.0-dev
历史策略按当时版本保留，现行执行以v0.6规范及v0.8.0-dev为准
29
•
新增独立的必要确认页面：按阻碍解析的问题逐项补充，不再要求用户重新编辑整段原文，也不要求确认每条已成
功创建的事项。
•
用户回答与原始文字、图片分开保存；重新解析沿用首次提交时间和时区，避免“明天”“周五”等相对时间因补充
发生得较晚而漂移。
•
补充后自动重新调用模型并经过同一套原文依据、时间上下文和提醒规划校验；已回答的问题不重复询问，回答仍
不足时只保留未解决项。
•
SQLite升级至版本4，新增补充记录；搜索和事项详情可以看到补充答案，模型输入明确区分旧问题、用户回答
和原始内容。
•
增加年份、消息日期与模糊午夜三类补充回归样本；DeepSeek直连文字集36/36、部署后的腾讯云补充集3/3
通过，本地77项单元测试覆盖补充存储及完整时间校验链路。
依据：CHANGELOG.md，v0.6.0-dev — 2026-10-06。提交 36f3d21。
Notes: 依据：CHANGELOG.md，v0.6.0-dev — 2026-10-06。提交 36f3d21。 本页逐条保留该阶段的全部变更，其中包含功能、文档、策略和修复，不把每一条都称为Bug。
资料口径：用户需求讨论、版本变更记录与项目文档。Git基线5ca9942，资料整理于2026-10-15。

## Slide 30
版本记录 v0.6.1-dev
历史策略按当时版本保留，现行执行以v0.6规范及v0.8.0-dev为准
30
•
修正自然语言时段语义：明晚9点与明晚九点明确按次日21:00处理，不再发起多余确认；早上、下午、凌晨、中
午及九点半等表达也由本地复核。
•
明天9点或明天九点等未写早晚的1至12点不再默认09:00，也不会降级成日期级提醒；模型与本地门槛都会要求
确认“早上还是晚上”。
•
9:00、21点、二十一点继续作为明确24小时表达；上午/晚上12点保持必要确认，凌晨12点按00:00处理。
•
必要确认页优先展示模型给出的单一时间问题，本地校验不再重复追加同义问题；回答提示改为“例如：早上9
点，或晚上9点”。
•
预计且最终时间另行通知的节点统一保持待定，不以预计时间登记提醒。新增16条时段与补充重解析模型样例，
完整文字集52/52、核心早晚场景10/10、补充回答5/5、粘贴相对日期10/10、日期星期冲突10/10、腾讯云
关键集17/17及本地92项测试通过。
依据：CHANGELOG.md，v0.6.1-dev — 2026-10-07。提交 b7d1070。
Notes: 依据：CHANGELOG.md，v0.6.1-dev — 2026-10-07。提交 b7d1070。 本页逐条保留该阶段的全部变更，其中包含功能、文档、策略和修复，不把每一条都称为Bug。
资料口径：用户需求讨论、版本变更记录与项目文档。Git基线5ca9942，资料整理于2026-10-15。

## Slide 31
版本记录 v0.7.0-dev
历史策略按当时版本保留，现行执行以v0.6规范及v0.8.0-dev为准
31
•
提交复杂文字或图片后改由系统 JobScheduler 在联网时继续整理，无需停留在应用中，也不依赖常驻后台
进程；解析结束、需要确认或失败时均通过系统通知反馈。
•
必要确认改为选项优先：常见早晚、消息日期、年份和报名类别可直接点选；通知栏最多显示两个快捷答案，并可
进入应用填写其他答案。
•
日程和笔记列表支持长按多选；日程可批量完成或恢复，日程和笔记均可批量删除。详情页删除入口移除，降低误
删风险。
•
新增提交完成状态页，整理期间明确告知用户可以离开应用；重启、网络恢复和时间变化后会恢复仍在等待的解析
任务。
•
统一输入框、卡片、按钮、底部导航和设置页面样式，移除开发测试说明及普通用户不需要的测试入口。
•
截止事项的试用默认策略简化为截止前1小时提醒一次；只有日期的截止事项改为截止当天09:00提醒一次。导入
时已进入最后1小时但距截止仍超过2分钟时，仍尽快发送一次“截止临近”提醒。
依据：CHANGELOG.md，v0.7.0-dev — 2026-10-07。提交 40c435f。
Notes: 依据：CHANGELOG.md，v0.7.0-dev — 2026-10-07。提交 40c435f。 本页逐条保留该阶段的全部变更，其中包含功能、文档、策略和修复，不把每一条都称为Bug。
资料口径：用户需求讨论、版本变更记录与项目文档。Git基线5ca9942，资料整理于2026-10-15。

## Slide 32
版本记录 v0.7.1-dev 1/2
历史策略按当时版本保留，现行执行以v0.6规范及v0.8.0-dev为准
32
•
补齐联网后台任务所需的 ACCESS_NETWORK_STATE 权限，修复 Android 14及以上版本登记联网任务时
可能抛出异常、导致提交失败或启动闪退的问题；系统任务登记和恢复增加失败保护。
•
提交加入防连点保护，保存成功后先记住事项ID，再调用系统服务。后续处理失败保留同一条事项并提供重试入
口，不再把已保存内容显示为保存失败；恢复任务也不再反复替换已有任务。
•
“明晚9点参加会议”“明晚九点参加会议”等含义单一的直接输入可在本地自动生成21:00开始、20:30提醒的计
划，不再要求包含“提醒我”。报名、截止、条件、重复及来源不明的相对日期仍走模型校验。
•
修复有歧义的时间登记任务后仍处于 needs_time、被后台跳过的问题；提交前转为 pending_ai，并恢复
旧版遗漏的待解析事项。
•
恢复专门的提醒结果页，展示系统登记状态、提醒时间及修改/取消入口；事项详情也可进入提醒安排。后台解析
完成后更新提交页面，不再一直显示“正在整理”。
依据：CHANGELOG.md，v0.7.1-dev — 2026-10-08。提交 b52b873。
Notes: 依据：CHANGELOG.md，v0.7.1-dev — 2026-10-08。提交 b52b873。 本页逐条保留该阶段的全部变更，其中包含功能、文档、策略和修复，不把每一条都称为Bug。
资料口径：用户需求讨论、版本变更记录与项目文档。Git基线5ca9942，资料整理于2026-10-15。

## Slide 33
版本记录 v0.7.1-dev 2/2
历史策略按当时版本保留，现行执行以v0.6规范及v0.8.0-dev为准
33
•
新增7项 Android运行流程模拟测试和简单文本回归；109项Android测试及Lint通过。模拟覆盖连点、页面
重建、无时间待办、歧义流转、任务登记失败、恢复、通知接收及完成保护；本轮没有连接手机，未把模拟验证视
为Android 16真机验收。
依据：CHANGELOG.md，v0.7.1-dev — 2026-10-08。提交 b52b873。
Notes: 依据：CHANGELOG.md，v0.7.1-dev — 2026-10-08。提交 b52b873。 本页逐条保留该阶段的全部变更，其中包含功能、文档、策略和修复，不把每一条都称为Bug。
资料口径：用户需求讨论、版本变更记录与项目文档。Git基线5ca9942，资料整理于2026-10-15。

## Slide 34
版本记录 v0.7.2-dev
历史策略按当时版本保留，现行执行以v0.6规范及v0.8.0-dev为准
34
•
本地简单文本改为提取与模型相同的事项/时间事实，共用时间解析、依据校验与提醒规划；移除“提醒我”覆盖默
认提前量的特例。“明天下午3点提醒我参加学校会议”记录次日15:00开始、14:30提醒；报名、截止与自定义
提前量继续走语义理解。
•
本地结果保存结构化事实和原始时间表达，详情及通知分点展示；页面不再独立计算提前量或把本地结果标为“模
型整理”。提交时统一固定时间与时区。
•
底部导航及批量栏承接系统底部安全区，底色延伸到手势区域，按钮避让系统手势；预览内容独立滚动，导航保持
贴底。
•
新增5项回归（含2项Android运行模拟），114项Android测试及Lint通过。保留用户反馈原句为固定样例；
本轮未连接Android 16真机，未修改云端提示词或部署。
依据：CHANGELOG.md，v0.7.2-dev — 2026-10-09。提交 68b229c。
Notes: 依据：CHANGELOG.md，v0.7.2-dev — 2026-10-09。提交 68b229c。 本页逐条保留该阶段的全部变更，其中包含功能、文档、策略和修复，不把每一条都称为Bug。
资料口径：用户需求讨论、版本变更记录与项目文档。Git基线5ca9942，资料整理于2026-10-15。

## Slide 35
版本记录 v0.7.3-dev
历史策略按当时版本保留，现行执行以v0.6规范及v0.8.0-dev为准
35
•
确认通知与页面改成明确的短问题，消息日期只问“这条消息是哪天发的？”，附事项标题和原文时间；“今天／昨
天／其他日期”可直接回答，内部仍保存原问题键，兼容旧版事项。
•
模型标题、行动与细则改为简短独立要点，列表、详情和提醒共用阅读投影；旧长行动按标点分行，保留括号、条
件和否定，不改原文依据或整件事完成状态。
•
接受一致的“明晚20:00”“下午15:00”，仍确认“上午15:00”等矛盾。成绩截图通知确认消息日期后按次日20
:00截止、19:00提醒；图片请求不再误用直接输入的时间参照。
•
Android 12及以上优先申请加急解析，配额不足回退普通持久化联网任务；文字模型使用低强度思考，图片保
留高强度思考，缩短输出而保留完整校验与无常驻服务设计。
•
底部三栏去掉默认内边距和字体留白，文字在按钮区域居中，仍避让系统手势。121项Android测试与Lint、1
7项网关测试通过；真实模型文字56/56、最终图片11/11开发回归通过，未进行Android 16真机验收。
依据：CHANGELOG.md，v0.7.3-dev — 2026-10-09。提交 4963fd8。
Notes: 依据：CHANGELOG.md，v0.7.3-dev — 2026-10-09。提交 4963fd8。 本页逐条保留该阶段的全部变更，其中包含功能、文档、策略和修复，不把每一条都称为Bug。
资料口径：用户需求讨论、版本变更记录与项目文档。Git基线5ca9942，资料整理于2026-10-15。

## Slide 36
版本记录 v0.8.0-dev 1/2
历史策略按当时版本保留，现行执行以v0.6规范及v0.8.0-dev为准
36
•
本地优先解析区分指定提醒与事项发生时间：“明天下午3点提醒我参加会议”按15:00提醒；仅提供会议开始时
间仍按14:30提醒。中文钟点、半点/刻钟、相对时长、常见日期、简单开放/截止及明确提前量可本地完成。
•
缺早晚、钟点矛盾和缺日期等已知歧义直接显示选项，无需调用模型；通知栏或页面补充后先本地重建，同一事项
ID完成安排，复杂通知和图片继续后台解析。
•
补充只读取最新有效回答，不从旧问题取日期；原始输入、首次时间和时区保持，分钟不丢失，充分回答仍无法处
理时转可重试失败，避免反复选择。保留连点、过期通知及旧模型响应保护。
•
增加reminder节点与有原文依据的leadMinutes/leadEvidence；规则库与规范升级至v0.6，网关协议
2支持新语义并兼容旧客户端。指定提前量优先，晚于截止的提醒阻止调度，同一触发点去重；完整句子作为提前
量依据不再误报解析失败。
依据：CHANGELOG.md，v0.8.0-dev — 2026-10-12。提交 5ca9942。
Notes: 依据：CHANGELOG.md，v0.8.0-dev — 2026-10-12。提交 5ca9942。 本页逐条保留该阶段的全部变更，其中包含功能、文档、策略和修复，不把每一条都称为Bug。
资料口径：用户需求讨论、版本变更记录与项目文档。Git基线5ca9942，资料整理于2026-10-15。

## Slide 37
版本记录 v0.8.0-dev 2/2
历史策略按当时版本保留，现行执行以v0.6规范及v0.8.0-dev为准
37
•
171项Android测试、24项服务测试、构建与Lint通过；云端29文字及11次合成图片输入40/40通过，真实
结果在Android采用40/40通过。900次电脑JVM本地核心测量p50约0.17ms、p95约0.31ms，不代表真机
耗时或总体准确率。
•
腾讯云shishi-parser-022更新为稳定版本，100%流量，原秘密配置与0至1副本设置保持；APK沿用原签
名。合并此前稳定性小修为本次重要解析器迭代，没有单独发布小修版本。
依据：CHANGELOG.md，v0.8.0-dev — 2026-10-12。提交 5ca9942。
Notes: 依据：CHANGELOG.md，v0.8.0-dev — 2026-10-12。提交 5ca9942。 本页逐条保留该阶段的全部变更，其中包含功能、文档、策略和修复，不把每一条都称为Bug。
资料口径：用户需求讨论、版本变更记录与项目文档。Git基线5ca9942，资料整理于2026-10-15。

## Slide 38
专项修复 补充闭环 1
2026-10-09工作区修复，随后合入v0.8.0-dev，未另发小版本
38
问题 | 修复结果
01 日期、年份答案与问题混读 | 独立读取回答；保留多行，不把旧问题视为事实
02 更正同一字段后旧值冲突 | 消息日期/年份采用最新回答并替换旧记录
03 已明确补充仍重复提问 | 本地重核已回答字段，可靠且有明确原文节点语义时恢复；仍无法得到可靠结果则保存答案并提供重试，不循环问同一道题
04 修正结果未保存，启动时再次变回旧歧义 | 持久化本地复核后的候选
依据：补充闭环稳定性验证记录。真实日期冲突和无效回答仍阻止自动提醒。
Notes: 来源：docs/stability-validation-2026-10-09.md复现与修复表，逐项保留11条专项修复。不得因消除重复提问而放行真实歧义。
资料口径：用户需求讨论、版本变更记录与项目文档。Git基线5ca9942，资料整理于2026-10-15。

## Slide 39
专项修复 补充闭环 2
2026-10-09工作区修复，随后合入v0.8.0-dev，未另发小版本
39
问题 | 修复结果
05 中文“下周一三点”不能解析 | 星期部分与中文钟点分开识别；结合消息日期与早晚回答
06 补充早晚丢失分钟或误用于其他钟点 | 保留原分钟；明确钟点答案必须匹配原钟点与分钟
07 不确定回答被当成确认 | “可能、不确定、大概”等不能成为确定时间依据
08 事项修改后旧补充通知仍能提交 | 通知绑定事项内容指纹，过期动作不覆盖新事项
依据：补充闭环稳定性验证记录。真实日期冲突和无效回答仍阻止自动提醒。
Notes: 来源：docs/stability-validation-2026-10-09.md复现与修复表，逐项保留11条专项修复。不得因消除重复提问而放行真实歧义。
资料口径：用户需求讨论、版本变更记录与项目文档。Git基线5ca9942，资料整理于2026-10-15。

## Slide 40
专项修复 补充闭环 3
2026-10-09工作区修复，随后合入v0.8.0-dev，未另发小版本
40
问题 | 修复结果
09 通知跨午夜后的今天/昨天偏移 | 按用户回答时的本地日期生成明确消息日期
10 页面补充后系统拒绝后台任务 | 保存答案并进入可重试状态，不停留在无人处理的pending_ai
11 设置页版本文字过时 | 从已安装包读取实际版本
依据：补充闭环稳定性验证记录。真实日期冲突和无效回答仍阻止自动提醒。
Notes: 来源：docs/stability-validation-2026-10-09.md复现与修复表，逐项保留11条专项修复。不得因消除重复提问而放行真实歧义。
资料口径：用户需求讨论、版本变更记录与项目文档。Git基线5ca9942，资料整理于2026-10-15。